### Matriz de Trazabilidad - Proyecto de Matías Esquivel Lizano

### Módulo de Gestión de Ubicaciones

| Req. | Fase | Tareas | Estado de la tarea | Fecha de completación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-08 | 1. Modelo Conceptual | Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad. | Completado | 10/9/2026 |
|  | 2. Modelo Lógico | Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI. | Completado | 11/9/2026 |
|  | 3. Modelo Físico | Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos. | En proceso | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos. | Pendiente | Por definir |
| RF-09 | 1. Modelo Conceptual | Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion. | Completado | 10/9/2026 |
|  | 2. Modelo Lógico | Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas. | Completado | 11/9/2026 |
|  | 3. Modelo Físico | Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto. | En proceso | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal. | Pendiente | Por definir |
| RF-10 | 3. Modelo Físico | Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos. | En proceso | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa. | Pendiente | Por definir |

### Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

| Req. | Fase | Tareas | Estado de la tarea | Fecha de completación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-11 | 1. Modelo Conceptual | Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas. | Completado | 10/9/2026 |
|  | 2. Modelo Lógico | Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios. | Completado | 11/9/2026 |
|  | 3. Modelo Físico | Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas. | Pendiente | Por definir |
| RF-12 | 3. Modelo Físico | Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico. | Pendiente | Por definir |

### Módulo de Eventos Recurrentes

| Req. | Fase | Tareas | Estado de la tarea | Fecha de completación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-13 | 1. Modelo Conceptual | Definir la entidad contenedora series_eventos con reglas de periodicidad, fechas de inicio y finalización. | Completado | 10/9/2026 |
|  | 2. Modelo Lógico | Diseñar la relación de uno a muchos entre series_eventos y las ocurrencias individuales de eventos. | Completado | 11/9/2026 |
|  | 3. Modelo Físico | Implementar la estructura de la tabla series_eventos y su ligadura referencial en PostgreSQL. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Diseñar formularios en la GUI para la administración y visualización estructurada de las series periódicas. | Pendiente | Por definir |
| RF-14 | 3. Modelo Físico | Preparar las consultas e instrucciones de manipulación de fechas en el motor de base de datos para procesar el desglose de ocurrencias periódicas. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Incorporar en la interfaz gráfica un mecanismo de control y botones de acción en Python para configurar, insertar y administrar el desglose de los eventos hijos. | Pendiente | Por definir |

### Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

| Req. | Fase | Tareas | Estado de la tarea | Fecha de completación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | 1. Modelo Conceptual | Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados. | Completado | 10/9/2026 |
|  | 2. Modelo Lógico | Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable. | Completado | 11/9/2026 |
|  | 3. Modelo Físico | Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz. | Pendiente | Por definir |
| RF-16 | 3. Modelo Físico | Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación. | Pendiente | Por definir |
| RF-17 | 3. Modelo Físico | Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos. | Pendiente | Por definir |
|  | 4. Interfaz Gráfica (GUI) | Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo. | Pendiente | Por definir |